Gespreksverslag Projectontwikkelaar Plaza West Han Kleinjan 10 oktober 2018

- Naast Projectontwikkelaar Kleinjan ook zakenpartner Jan Rein Koopman

- Leefbaar Haarlem ZW is onjuist geïnformeerd door Vos AH

- Ahold en Kleinjan zitten op een lijn

- Als er een voorstel is wil Vos iets anders

- Vos is de reden voor de vertraging, naast de bezwaren en de rechtsgang

- Vos weet dat hij gebruiker/huurder is van de binnenkant van het pand

- Er is duidelijk dat ze een bedrijf hebben in een project dus van alles kan wijzigen

- Vos moet zich houden aan de gebruiksvergunning houden

- Wat er buiten gebeurd heeft hij geen invloed op

- Vos veroorzaakt overlast, maar Kleinjan wil meedenken hoe dit op te lossen

- Er is geen garantie voor parkeerplaatsen voor de AH, gebruik wel, niet exclusief

- Vos kan helemaal niet eenzijdig de boel stil leggen

- Ahold heeft de sleutel tot succes en is de vertragende factor

- Kleinjan blijft stellig dat ze eigenlijk al meer hebben gedaan dan eigenlijk nodig was richting Ahold

- Begin december zal aangevangen worden met de bouw van gebouwen 1 en 6

- In februari 2019 zal het restant van de muur die nog staat verwijderd worden

- Afgelopen weekend zijn de voorbereidingen gedaan door ProRail rondom het spoor

- Week 20 - 2019 zal het spoor feitelijk worden afgekoppeld

- ProRail zal een hek plaatsen langs het spoor

- Plaza West mag geen groen toevoegen aan het geheel

- Er mogen geen bomen langs het spoor komen ter hoogte van gebouw 8

- Er wordt onderhandelt over de boomsoort langs het spoor voor gebouwen 5, 6 en 1

- De komende drie jaar zal de geluidsoverlast door achteruit rijdende vrachtwagens blijven

- De huidige expeditie zal weer gefatsoeneerd worden en gedeeltelijk afgesloten om geluidsoverlast tegen te gaan

- Dat zal voor de komende 3 jaar zijn

- In de nieuwe situatie zal ook een overkapping komen boven het platform

- Er is nog niet duidelijk hoe er gebouwd gaat worden

- Heipalen trillen of heien is nog in onderzoek

- Er volgt nog een bijeenkomst informatie bouw

- Verkeersplan bouwfase is bijna klaar

- Plaza West is niet verantwoordelijk voor de drukte op de wegen

- De gemeente zegt dat het kan dus gaat Plaza West door

- Kleinjan is niet verantwoordelijk voor de situatie buiten Plaza West

- Er is besef en erkenning voor de gebrekkige informatievoorziening

- Communicatiebureau in de arm genomen (de Wijde Blik) voor informatievoorziening

- Die zal ook aanspreekpunt zijn voor omwonenden

- Huidige hoogte is in ogen van Kleinjan nog helemaal niet zo hoog

- Plaza West moet kwalitatief goed project worden ook de voorzieningen rondom parkeren en verkeer

- Alles voldoend aan de regelgeving en de (parkeer)normen en leefbaar

- Plaza West ziet nu al dat er bredere parkeerplaatsen moeten zijn (schademeldingen)

- Men ziet dagelijks dat er al auto’s geparkeerd staan terwijl AH/Monkeytown/Fitness nog niet open zijn

- Parkeren blijft uitdaging

- Stukje van voetbalvelden en de Westergracht is in eigendom van Plaza West

- Men wil kijken naar gondruil, maar gemeente heeft nog nergens op gereageerd wat dat betreft

- Gebouw 8 zal aan voorzijde afgemaakt worden met de groene bogen

- Zijkanten worden ook gefatsoeneerd, bogen zijn in productie

- Trafo-huisje blijft voorlopig nog staan

- Doorlooptijd is drie jaar voor 6, 1 en 5

- In juni 2019 zal gebouw 5 beginnen (wanneer parkeerterrein Office-hotel klaar is)

- Bouwer is in bestelproces

- Nieuwe aanvragen vergunningen gebouwen 2, 3 en 4 liggen klaar

- ARK moet daar nog wat van vinden en die willen meer groen

- Langs sloot tussen Plaza West en voetbalvelden komen extra parkeerplaatsen

- Sloop 2, 3 en 4 zal spoedig aanvangen

- Fundering van 2, 3 en 4 blijft staan en wordt parkeerplaats i.p.v. huidige parkeerplaats

- 2, 3 en 4 blijven volledig binnen bestemmingsplan

- Onder 2, 3 en 4 parkeren voor bewoners

- Ontsluiting zal uiteindelijk echt via Westergracht gaan

- Uitrit van parkeergarage 1, 6 en 8 zal vrij zijn, links en rechtsaf. Met verkeersdeskundigen wordt gekeken wat optimaal is

- Doorstroming is van belang, geen optrekkend verkeer op de hellingen

- Achter gebouw alleen expeditie-verkeer en fietsers, afsluiting met paaltje uit de grond

- Plaza West zal waarschijnlijk worden afgesloten met slagbomen en ‘tarifering’ om de ongenode parkeerders te ontmoedigen

- Gewezen op het waterbed effect richting het gratis parkeergebied ten westen van het spoor

- Erkenning dat onveilige situatie op terrein te lang duurt

- In februari 2018 was al plan klaar waar iedereen akkoord was, alleen Vos ligt dwars

- Gedurende gesprek voortdurend gewezen op ‘slechte’ bestemmingsplan en onze zorgen over het onzorgvuldige handelen van de gemeente als vergunningverlener

- De theorie klopt niet met de praktijk

- Niet tegen Plaza West, maar het kan en moet beter

- Wel de communicatielijn open houden met Plaza West

- Plaza West is niet op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Spoorzone (er is geen onderlinge communicatie bijv. t.a.v. de verkeersontsluiting

- Advies gegeven contact te zoeken met Lars Mosman over verhouding Plaza West - Spoorzone

- Gesprek is op persoonlijke titel gevoerd

- Wel vanuit wijkraad verzoek om informatief contact onderhouden