PLIEGO DE CONDICIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA

Nº CD/IP/0908/1759

SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) DE DOS TURBOGENERADORES DE COMBUSTIÓN MODELO LM2500 Y DOS LM6000 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN EN EL COMPLEJO GENERADOR JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ BASTIDAS

Caracas, 27  de marzo de 2009

TABLA DE CONTENIDO

| SECCIÓN I | HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO |
| --- | --- |
| SECCIÓN II: INSTRUCCIONES AL OFERENTE | - OBJETO DE LA CONTRATACIÓN - NORMATIVA APLICABLE - DEFINICIONES - MECANISMO A EMPLEAR - CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES - ACLARATORIAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES - COSTOS DEL PROCEDIMIENTO - IDIOMA DE LA OFERTA - MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. - PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA - MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES - ACLARATORIAS DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN U OFERTAS - INFORMACIÓN CONTENIDA EN CD - DERECHOS DE LA EDC - NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN - FIRMA DEL CONTRATO - CESIÓN DE CRÉDITOS - ANTICIPO - COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PROCEDIMIENTO |
| SECCIÓN III | MODELOS (FORMULARIOS) DE DOCUMENTOS DE OFERTA |
| SECCIÓN IV | MODELO DE CONTRATO |
| SECCIÓN V | CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO |
| SECCIÓN VI | FORMULARIOS DE GARANTÍAS CONTRACTUALES |
| SECCIÓN VII | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, CÓMPUTOS MÉTRICOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y DIBUJOS. |

SECCION I

HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Los datos contenidos en esta Sección complementan y detallan lo indicado en la Sección II (Instrucciones a el Oferente).

En caso de discrepancia con el contenido de la Sección II, privará lo establecido en la Sección I.

- Período de validez de las Ofertas: Las ofertas permanecerán válidas y vigentes por un período de 90 días a partir de la fecha del acto de recepción de la oferta establecida por La EDC.

- Recepción de Oferta Fecha: 13 de abril de 2009 Lugar: Av. Vollmer, Edificio Sede La Electricidad de Caracas, Piso 15. Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos

### Compromiso de Responsabilidad Social: El Compromiso de Responsabilidad Social se fija como un porcentaje en Bs. F. del total del monto de la Oferta, de la siguiente manera: Ofertas menores a Bs. F. 500.000; 1,5%. Ofertas entre Bs. F. 500.000 hasta Bs. F. 2.000.000; 2%. Ofertas mayores a Bs. F. 2.000.000; 2,5%. En caso de adjudicación parcial el monto a aportar por este concepto será ajustado al monto de la contratación.

SECCIÓN II

INSTRUCCIONES AL OFERENTE

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

  - Este procedimiento tiene por objeto la contratación de los “Servicios de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de  Dos Turbogeneradores de Combustión Modelo LM2500 y Dos LM6000 Para el Proyecto de  Ampliación de Generación el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas “.

  - Las especificaciones técnicas de los mismos se detallan en la Sección VII del presente pliego.

- NORMATIVA APLICABLE

  - El presente proceso se regirá por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.877, de fecha catorce (14) de marzo de 2008, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.895 del 25 de Marzo de 2008.

  - Decreto N° 4.998, mediante el cual se dictan las Medidas Temporales para la Promoción y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Industrias (PyMIs), Cooperativas y otras formas Asociativas, Productoras de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras ubicadas en el país, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.567, de fecha veinte (20) de noviembre de 2006, en cuanto no colida con la Ley de Contrataciones Públicas.

  - Las Normas para las preferencias de Anticipos y Pronto Pago para asegurar la promoción y desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y Cooperativas ubicadas en el país, previstas en el Decreto N° 4.910, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.546 del 19 de Octubre de 2006, de ser aplicable, en cuanto no colida con la Ley de Contrataciones Públicas.

- DEFINICIONES

  - Capital Social: Se refiere a la composición del capital accionario de la empresa, suscrito y pagado.

  - Consorcio o Alianza: Conjunto de personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras, vinculadas entre sí bajo el concepto de asociación temporal, que solidaria e ilimitadamente según el caso, responden ante La EDC, por la ejecución del contrato que habrán de suscribir.

  - Compromiso de Responsabilidad Social: Es el aporte en dinero, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto N° 4.998, que voluntariamente realiza el Oferente en el presente proceso licitatorio, en caso de ser favorecido con la Buena Pro.

  - Contratista: Es la persona natural o jurídica que será beneficiada con la Buena Pro.

  - Contrato: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra y órdenes de servicio.

  - Día: Significa día consecutivo.

  - Ente Contratante o La EDC: Es la C. A. La Electricidad de Caracas (La EDC).

  - Memoria Descriptiva: Documento informativo que debe contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas, debe contener un resumen de las características del servicio y expresar claramente sin necesidad de consultar otros documentos una idea concreta de lo que la prestación del servicio representa. Debe contener antecedentes e información suficiente para proporcionar un conocimiento completo de la solución adoptada, la forma en que ha de llevarse a cabo y todo lo relacionado con su realización, incluyendo procedimientos, equipos, materiales, consumibles y normativas (técnicas y otras) aplicables.

  - Modelos: Los modelos anexos al Pliego de Condiciones fueron elaborados para servir de guía al Oferente, se debe entender, como requisito para su validación, que la documentación a ser presentada debe estar apegada sustancialmente a dichos modelos, salvo que se indique expresamente lo contrario.

  - Oferente: Es la persona natura o jurídica que ha presentado una oferta en este procedimiento.

  - Participación Nacional en el Capital Social: Se refiere a la parte del Capital Social propiedad de Personas Naturales Venezolanas o Personas Jurídicas con domicilio principal en Venezuela.

  - Oferente: Es la persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de condiciones para participar en el presente Concurso Abierto.

  - Por Escrito: Significa una comunicación escrita con prueba de  recepción.

  - RNC: Significa el Registro Nacional de Contratistas, adscrito al Servicio Nacional de   Contrataciones de la República Bolivariana de Venezuela.

  - Valor Agregado Nacional (VAN): Es el resultado de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en la formación del precio final, de los diversos componentes de origen nacional que se utilizan para producir un bien, realizar una obra o prestar un servicio.

Las definiciones contenidas en la Ley de Contrataciones y el Decreto N° 4.998 serán aplicables a este procedimiento.

- MECANISMO A EMPLEAR

Para este procedimiento se empleará la modalidad de Contratación Directa.

- CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

  - Además del presente documento, el Pliego de Condiciones comprende cualquier modificación o aclaratoria al mismo que emita La EDC.

  - Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenidos en el Pliego de Condiciones.

  - El Oferente deberá asegurarse que el Pliego de Condiciones recibido este completo y conforme a las reglas aquí establecidas. En caso de disconformidad el Oferente deberá solicitar inmediatamente y por escrito  la documentación faltante o discrepante.

  - La EDC no será responsable en ningún caso por la falta o discrepancia de documentación del Pliego, ni ello afectará la validez o eficacia de esta contratación y sus actos. El Oferente asumirá toda la responsabilidad, riesgos y consecuencias derivadas de cualquier disconformidad que el mismo no hubiere comunicado oportunamente.

- ACLARATORIAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

  - Si el Oferente requiere alguna aclaratoria sobre el Pliego de Condiciones, podrá solicitarla por escrito,  a la dirección indicada en la Sección I (Datos del Procedimiento).

  - La EDC responderá por escrito (vía fax, mensajería o correo postal) a las solicitudes de aclaratoria que se reciban.

  - El Oferente emitirá acuse de recibo de las respuestas que se les remitan. En caso de no emitirlo, se asumirá como tal, el comprobante de transmisión realizado a través de un equipo de telefax o la constancia de recepción de un servicio de mensajería o correo postal.

  - Las respuestas a las aclaratorias pasarán a formar parte integrante del Pliego de Condiciones.

  - Aunque la visita a la obra no representa condición de carácter obligatorio a los efectos de la evaluación y calificación de la propuesta, se considera conveniente la visita para conocer los detalles técnicos de las obra.

  - El hecho que el Oferente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.

  - Será responsabilidad del Oferente visitar e inspeccionar las zonas de las obras para investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales para su explotación y elaboración de los agregados, así como de aquellas condiciones ambientales y otras situaciones que afecten la ejecución y que se pudiesen determinar y verificar en la visita a las zonas de las obras.

- COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. La EDC no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo la selección o su resultado.

- IDIOMA DE LA OFERTA

La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos que intercambien el Oferente y La EDC, deberán redactarse en idioma español. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.

- MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO

  - El monto de la oferta será reflejado en Bolívares Fuertes (Bs. F.) para el componente nacional y en Dólares Americanos (US $) para el costo de los equipos, repuestos y otros componentes importados así como también actividades estrictamente realizadas en el exterior.

  - Los pagos se realizarán en las monedas de las ofertas presentadas.

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

10.1 	El Oferente entregará su documentación en sobre cerrado señalando como sigue: Sobre A: Documentos de la Oferta Técnica y debe estar detallado con la siguiente etiqueta:

Sobre A Documentos de la Oferta Técnica Nombre de la empresa: Contratación Directa Nº CD/IP/0908/1759 “SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) DE DOS TURBOGENERADORES DE COMBUSTIÓN MODELO LM2500 Y DOS LM6000 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN EN EL COMPLEJO GENERADOR JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ BASTIDAS “.

Sobre B: Documentos de la Oferta Económica y debe estar detallado con la siguiente etiqueta:

Sobre B Documentos de la Oferta Económica Nombre de la empresa: Contratación Directa Nº CD/IP/0908/1759 “SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) DE DOS TURBOGENERADORES DE COMBUSTIÓN MODELO LM2500 Y DOS LM6000 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN EN EL COMPLEJO GENERADOR JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ BASTIDAS “.

10.2. 	El contenido de los sobres deberán ser presentados en Carpetas con aros, separadas en Original y dos (2) copias, debiendo utilizarse separadores de cartulina con pestañas para cada literal, a fin de facilitar el proceso de revisión. En caso de discrepancia entre alguna de las copias y el original prevalecerá este. En el caso de la carpeta Original, todos aquellos documentos que se solicitan en copias deberán ser presentados de esa forma incluso en la carpeta Original.

  - Sobre B: Se deberán consignar los siguientes documentos:

- Manifestación de Voluntad. Manifestación de Voluntad para participar, de conformidad con el Modelo 1 de la Sección III, debidamente suscrita por la(s) persona(s) autorizada(s) legalmente para comprometer al Oferente, de acuerdo a la Certificación de Datos del R.N.C. En caso contrario, deberá consignar la documentación notariada o registrada que la faculta para representar al Oferente.

En caso de consorcios o alianzas, la Manifestación de Voluntad deberá ser suscrita por el representante legal de estos. Si la persona  que firma los documentos no es la persona indicada en la Certificación de datos del R.N.C. como representante legal o la autorizada por los estatutos consignados para  firmar en nombre del Oferente, deberá consignarse la documentación notariada o registrada que la faculta para representar al Oferente.

- Documento Consorcial o de Alianza. En caso de que el Oferente participe en consorcio o en alianza, deberá presentar documento debidamente otorgado y autenticado donde conste la participación de cada una de los integrantes y que se obligan solidariamente frente a La EDC, así como el nombre de la que asumirá la representación legal de dicho consorcio o alianza (si fuera el caso) según Modelo 2 de la Sección III. Los documentos de alianzas deberán cumplir lo previsto para los consorcios.

- Copia de la Solvencia Vigente o Declaración Jurada de estar Solvente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, elaborada de acuerdo al Modelo 3 de la Sección III, para la fecha de presentación de los sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad y ofertas. En caso de no aplicar, deberá presentar comunicación indicando las causas por las cuales no lo presenta. (Las cooperativas deberán presentar este documento en caso que éstas coticen).

- Presentación de Carta Oferta: Debe ser firmada y presentada por el representante legal o en su defecto por persona autorizada para ello. El Oferente deberá presentar el formulario de Presentación de Oferta (Modelo 4 de la Sección III). Este formulario deberá llenarse sin alteraciones en su formato. Deberán completarse todos los espacios en blanco con la información solicitada. Las Ofertas Condicionadas o Alternativas no están permitidas. Indicando monto de servicios más I.V.A.

Como parte de la Carta Oferta se incluye el Compromiso de Responsabilidad Social, de conformidad con lo indicado en el numeral 19 del artículo 6 y numeral 14 del artículo 44 de la Ley de Contrataciones Pública. Conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 71 de la mencionada Ley, la omisión de este Compromiso será causal de rechazo de la oferta.

- Presupuesto: El Oferente deberá suministrar toda la información requerida en el Modelo 5 de la Sección III, donde detallará y discriminará la información requerida en dicho Modelo.

El oferente deberá presentar el presupuesto de manera física y electrónica en hoja de cálculo formato Excel y en Disco Compacto (CD) anexo a su propuesta. Los precios reflejados en el Presupuesto deberán ser indicados cada uno con dos cifras decimales, para cada partida de los reglones ofertados. El contenido de dicho Disco Compacto (CD) no tendrá carácter de documento electrónico ni valor legal alguno. La información solicitada en formato electrónico se requiere para facilitar el proceso de evaluación, por lo que su omisión  no será causal de rechazo de la oferta, pudiendo La EDC solicitarlo mediante aclaratoria de ofertas.

Los precios ofertados deberán incluir todos los costos en los que tenga que incurrir el Oferente para la ejecución de la Obra, tales como: insumos, materiales, servicios, salarios del personal, los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como cualesquiera otras leyes que formen parte del Ordenamiento Jurídico Venezolano y que tengan relación con la normativa laboral (tomando en consideración la ubicación geográfica de los trabajos al momento de realizar las ofertas), salario mínimo, dotación de uniformes y equipos de protección personal con sus correspondientes pruebas de certificación, herramientas, vehículos, equipos de comunicación, así como las fianzas, seguros, pólizas, gastos administrativos y utilidad.

- Memoria Descriptiva: La Memoria descriptiva deberá contener una descripción detallada de los trabajos a ejecutar que permita determinar explícitamente la metodología de trabajo y los resultados que se obtendrán en aplicación de ella.

- Cronograma de Inversión: Montos a invertir en cada mes considerado, tomados del programa de trabajo. Obtenga la suma total y el monto acumulado mensual, Use tantas líneas como meses fija en la oferta. Modelo 6 de la Sección III.

- Copia de Solvencia Laboral: El Oferente debe presentar:

1) 	Copia vigente de la SOLVENCIA LABORAL emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social a nombre de La EDC, o

2) 	Copia vigente de la Solvencia Laboral emitida a nombre de otro organismo  y constancia de haber solicitado la Solvencia Laboral por ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social a nombre de La EDC.

En este último caso el Oferente  deberá consignar la Solvencia Laboral vigente a nombre de La EDC, antes de la suscripción del contrato dentro de plazo máximo establecido para tal fin.

i)	Carta de Declaración de Excepciones. El Oferente deberá presentar una declaración de las diferencias o excepciones respecto de las especificaciones, acorde al Modelo 7 de la Sección III.

El Oferente debe tener en cuenta que las desviaciones u omisiones (comerciales, técnicas o de cualquier otro tipo) que su oferta tenga respecto a lo  estipulado en el Pliego, deben ser expresamente indicadas en la carta de Declaración de Excepciones, reservándose La EDC el derecho a aceptar la desviación o rechazar la oferta. En ningún caso podrá el Oferente hacer valer desviaciones u omisiones no indicadas expresamente en la carta de Declaración de Excepciones, aunque las mismas puedan deducirse o inferirse o estén expresamente indicadas en otras partes de la oferta, en cuyo caso la mención a las desviaciones u omisiones se tendrá como no escrita.

j) Organización Propuesta: Para la evaluación técnica, el Oferente deberá suministrar el organigrama de la empresa hasta el nivel supervisorio.

k)  Procedimiento de Trabajo: Para la evaluación técnica, el Oferente deberá presentar un plan de ejecución con el procedimiento detallado que involucra cada una de las partidas de los trabajos ofertados, incluyendo el rendimiento de los equipos que van a ser utilizados en los trabajos.

l)  Cronograma de Ejecución: Para verificar el tiempo de ejecución de los trabajos ofrecidos, el Oferente deberá presentar un cronograma detallado de las actividades de la Obra acorde con el rendimiento de los vehículos y el plan de ejecución solicitado en el procedimiento de trabajo. Se evaluará el tiempo en que el Oferente estima le llevará realizar la ejecución de las actividades de la Obra ofertada, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por La EDC.

m) Calidad de las Obras: Para comprobar el sistema de calidad implantado, el Oferente deberá presentar: Política de calidad, sistema de calidad (bases del sistema operativo, consistencia operacional, plan de ejecución, los procedimientos de control y aseguramiento de la calidad, registros de calidad, control de no conformidades y auditorías; las certificaciones de calidad (ISO 9001 deseable) y las referencias de los clientes.

n)  Copia del R.I.F. de la empresa:   La copia debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa y colocar en la misma el texto “ Copia Fiel del Original”.

- Copia Simple del Certificado de Inscripción en el R.N.C. vigente.  La copia debe estar firmada y sellada por el representante legal de la empresa y colocar en la misma el texto “ Copia Fiel del Original”.

p)	Referencia Bancaria: emitida por el Banco donde se depositarán los fondos  e indicando el número y tipo de Cuenta (sin referencia de monto), dirección y teléfono de la Agencia Bancaria.

10.7	Si los sobres fuesen entregados sin cerrar, La EDC no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea extraviada, traspapelada o abierta prematuramente.

10.8	En la preparación de las propuestas, el Oferente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se causaren a éste por la ejecución del Contrato y tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en él.

- PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

11.1	Las ofertas permanecerán válidas por el período indicado en la Sección I (Hoja de Datos del Procedimiento).

  - La EDC podrá solicitar al Oferente prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas se harán por escrito. Al Oferente que acceda a la prórroga no se le permitirá que modifique su oferta.

- MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

12.1	La EDC podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego de Condiciones, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaratoria solicitada por un posible Oferente y serán obligatorias para todos ellos.

12.2	En todo caso, La EDC tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de la oferta.

- ACLARATORIA DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTA

A fin de facilitar la calificación, examen, evaluación y comparación de la oferta, La EDC podrá solicitar al Oferente que aclare aspectos de su Manifestación de Voluntad, Documentos de Calificación y Oferta. La solicitud de aclaratoria y la respuesta correspondiente se harán por escrito.

- INFORMACIÓN CONTENIDA EN DISCOS COMPACTOS (CD)

  - La EDC podrá suministrar en formato electrónico (Disco Compacto) la información contenida en el Pliego de Condiciones, a fines referenciales y para facilitar la elaboración de las ofertas.

  - La EDC no se responsabiliza por posibles errores en la información suministrada a través de un formato electrónico, toda vez que ella no es oficial siendo responsabilidad del Oferente cotejar la información en formato electrónico contenida en Disco Compacto (CD) con la oficial contenida en los documentos físicos, la cual privará en caso de discrepancia.

- DERECHOS DE LA EDC

15.1	La EDC se reserva el derecho, al momento de otorgar la adjudicación de aumentar o disminuir la cantidad de Obras, indicados en la Sección VII Especificaciones Técnicas, las disminuciones podrán ser de hasta un quince por ciento (15 %) y los aumentos podrán ser hasta del quince por ciento (15 %) por ciento de las partidas de su oferta original. Sin embargo, dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros términos y condiciones de la oferta y del Pliego de Condiciones.

- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Antes de la expiración del período de validez de la oferta, La EDC notificará por escrito al Oferente beneficiado de la Adjudicación

- FIRMA DEL CONTRATO

17.1	Desde el momento en que reciba la notificación de Adjudicación, el Oferente  seleccionado tendrá ocho (8) días hábiles para suscribir el contrato en las oficinas de la Gerencia Funcional de Asuntos Legales de la C. A. La  Electricidad de Caracas, ubicadas en la Avenida Vollmer, Edf. La Electricidad de Caracas, piso 16, Urb. San Bernardino, a los fines de suscribir el contrato, en el horario comprendido entre las 08:30 AM a 11:30 AM y de 01:30 PM a 04:00 PM.

17.2	Con anterioridad a la firma del Contrato, el Oferente seleccionado deberá suministrar las Garantías solicitadas, de conformidad con las condiciones del Contrato. Adicionalmente, presentará la Solvencia Laboral vigente, en caso de que ésta no hubiere sido presentada como parte de su oferta.

17.3	El Oferente, deberá presentar las siguientes Garantías estipuladas para proceder a la firma del contrato:

- Fianza de Fiel Cumplimiento: por un monto igual al quince por ciento (15 %) del monto total del contrato, para garantizar la buena, oportuna y debida ejecución de los Servicios. C.A. La Electricidad de Caracas aprobará el monto propuesto por La Contratista para que proceda a la tramitación de dicha Fianza. La Fianza de Fiel Cumplimiento deberá estar vigente al inicio de los trabajos. (Modelo 8 de la Sección VII).

- Fianza de Anticipo: por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado. (Modelo 9 de la Sección VII).

- Fianza Laboral: a favor de La EDC por un monto igual al diez por ciento (10 %) del costo de la mano de obra incluida en la estructura de costo de la oferta. La Fianza Laboral deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta 14 meses después de su terminación, momento en el cual será sustituida por una Fianza Complementaria, por el mismo monto establecido para la Fianza Laboral, que cubra el período de 8 meses siguientes al vencimiento de la Fianza Laboral. El monto de la Fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por La Contratista en caso que el personal a su servicio se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado.

- Fianza de Buena Calidad: para garantizar la buena y debida ejecución de los trabajos, la cual deberá ser presentada al momento de la aceptación provisional de la obra hasta por una cantidad igual a un  diez por ciento (10%) del precio de la obra y debe estar vigente hasta después de la aceptación definitiva de la misma.

- Póliza de Responsabilidad Civil General: la Contratista deberá presentar la póliza de responsabilidad civil general, la cual debe incluir responsabilidad civil cruzada y daño a equipos e instalaciones relacionadas con la Obra, con una cobertura no inferior a Doscientos Quince Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 215.000,00). Si la empresa ya posee su póliza de R. C. G., en este caso se revisará la cobertura y vigencia de la misma.

- Póliza de Accidentes Personales: la Contratista deberá presentar la póliza de accidente personales, ésta debe tener como mínimo una cobertura por muerte e invalidez de Doce Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 12.000,00) y para asistencia médica de Seis Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 6.000,00) por cada trabajador.

- Póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos (R.C.V.): según lo establecido en la Ley, incluyendo cláusula de predios privados.

- Póliza de Todo Riesgo en Construcción.

17.4	Estas fianzas deberán ser emitidas por Sociedades de Garantías del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas o por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros, debidamente inscritas en la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras, o en la Superintendencia de Seguros, según sea el caso, a completa satisfacción de La EDC. La vigencia de estas fianzas deberá depender exclusivamente del cumplimiento de la obligación cuya garantía se trate, por lo cual, la póliza o documento de fianza no deberá contener ninguna cláusula o condición que haga depender su duración o vigencia de la expiración de un plazo. Tampoco deberán contener los documentos o pólizas de fianzas ninguna cláusula, condición o mención a que la Entidad o La Empresa, directa o indirectamente, pueda cancelar la fianza o hacerla caducar antes de que el Oferente haya dado cabal cumplimiento a las obligaciones cuya garantía constituye el objetivo de la fianza, o que atribuya la competencia para dilucidar o decidir las dudas, controversias o litigios que puedan surgir en relación con la fianza o con las obligaciones garantizadas a personas y organismos distintos de los Tribunales Nacionales Competentes para conocer tales asuntos, conforme a Las Leyes de Venezolanas.

- CESIÓN DE CRÉDITOS

El beneficiario de la Adjudicación Pro podrá realizar cesiones de créditos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto N° 4.998 de fecha veinte (20) de Noviembre de 2006. Dicha cesión  deberá ser previamente notificada y aprobada por La EDC.

- ANTICIPO

  - La EDC otorgará anticipo el cual será propuesto por el Oferente dentro de las condiciones establecidas en el Capítulo III de la  Ley de Contrataciones Públicas.

  - En todos los casos, antes de recibir el Anticipo, el Oferente Adjudicatario deberá presentar una Fianza de Anticipo por el monto solicitado, de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato.

- COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

20.1	Para este procedimiento el Compromiso de Responsabilidad Social consiste en un aporte en dinero, destinado a los fines establecidos en el artículo 6, numeral 19 de la  Ley de Contrataciones Públicas, que será retenido en cada facturación presentada por la Contratista. El monto a ser retenido estará  de acuerdo al porcentaje que corresponda al rango de la Oferta según lo indicado en la tabla de la Sección I (Hoja de Datos del Procedimiento).

El Oferente deberá presentar el Modelo 10 de la Sección VI, donde expresan su conformidad a cumplir con el aporte social exigido en este documento por LA EDC.

La carta de Compromiso de Responsabilidad Social, será presentada debidamente firmada por el representante legal de la empresa consultora e indicando únicamente el porcentaje solicitado por la EDC (no indicar el monto del aporte).

20.2	En caso de adjudicación parcial el monto a aportar por este concepto será ajustado al monto de la contratación.

- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PROCEDIMIENTO

  - La Contratista deberá presentar antes de la firma del Contrato, para su aprobación por parte de La EDC, la “Política y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Empresa en conformidad con lo establecido en la Carta Oferta, de no cumplir con este requerimiento se entenderá como desistimiento de la beneficiaria, lo que constituirá causa suficiente para que se considere que el Oferente Adjudicatario no ha firmado el Contrato, opere el decaimiento de la Adjudicación y se proceda a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, reservándose el ente contratante el derecho de adjudicar a la segunda o tercera opción.

  - La Contratista deberá presentar antes de la firma del Contrato, para su aprobación por parte de la EDC, síntesis curricular del personal profesional y técnico propuesto para la ejecución de la obra.

  - La Contratista deberá asumir los costos por aquellos eventos, no imputables a ninguna de las partes que paralicen la ejecución de la obra cuya ocurrencia sea una vez por mes calendario siendo éste cuantificables hasta por una jornada laboral.

  - De llegar a producirse una paralización en los servicios contratados, derivados por la relación obrero-patronal deberán ser asumidos por La Contratista, quedando en todo momento libre de toda responsabilidad La EDC.

  - La EDC se reserva el derecho de ordenar la no ejecución o reducción de alcance de una partida adjudicada, sin derecho a pago ó indemnización a La Contratista.

  - Durante la ejecución de los servicios La Contratista, deberá cumplir con una serie de medidas e higiene que se describen a continuación:

### Disponer los envases de agua lejos de los sitios de trabajo, para evitar la contaminación, manteniendo siempre los recipientes de agua cerrado, igualmente, deberán hacer uso de vasos desechables y no utilizar envases de vidrios.

  - La Contratista deberá suministrar baños portátiles, acorde a la cantidad de trabajadores que laboraran en las áreas de trabajo, considerando siempre su regular mantenimiento.

  - La Contratista deberá disponer de un área de descanso, comedores y vestuario para su personal.

  - La Contratista deberá suministrar como mínimo el personal que se indica en los cómputos de mano de obra sugerida dentro de las Especificaciones Técnicas. Así mismo, deberá contemplar en su estructura de costo, el siguiente personal adicional, el cual realizará labores de supervisión y servirá de enlace con los representantes de La EDC: Un (1) representante designado por la empresa Contratista quien actuará en su nombre para cualquier trámite administrativo, Un (1) Ingeniero residente encargado de la supervisión de la ejecución de las actividades y supervisores de campo para las diferentes áreas de trabajo.

    - El personal debe contar con experiencia comprobable y avalada por personal de La EDC y con actitud de respeto a todas las indicaciones, sugerencias y/o obligaciones laborales, higiene, limpieza, orden y seguridad.

  - Los materiales, repuestos y consumibles necesarios para operar y mantener las maquinarias, vehículos y equipos de La Contratista, será asumido por el mismo.

  - La Contratista deberá disponer de transporte para movilización de personal, de acuerdo a la Legislación vigente.

  - La Contratista que requieran utilizar la figura de subcontrato deberán presentar ante La EDC una solicitud de autorización por escrito indicando los nombres de las empresas con quienes tienen pensado celebrar el subcontrato, así como el modelo del subcontrato. Dependiendo de las condiciones del servicio, LA EDC autorizará la subcontratación.

  - La  Contratista deberá presentar para el arranque (inicio de la obra):

    - Listado del personal de La Contratista: (Lista del personal que conformará las cuadrillas) que contenga: Apellido y Nombre, C.I., Cargo u Ocupación, Dirección de domicilio y Teléfono de contacto, Fecha de Ingreso a  la empresa contratista, área de trabajo asignada, certificaciones. El listado de personal deberá ser entregado con 15 días de anticipación a la Coordinación de Seguridad Física de La EDC.

    - Planillas de las Constancias de Conocimiento de Riesgos en el Trabajo: Entregar a la Unidad Contratante copia de las Planillas de las Constancias de Conocimiento de Riesgos en el trabajo, firmada y con huella dactilar de los trabajadores.

    - Listado de todos los vehículos, maquinarias y equipos de izamiento que se usaran durante la ejecución del servicio. Indicar: tipo, marca, modelo, número de placa, uso y certificaciones.

    - La Contratista deberá entregar los formatos requeridos e indicados en las especificaciones técnicas.

    - Debe realizar la actualización del Programa de Seguridad, Higiene y Ambiente  (PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), según lo acordado en el contrato.

    - La Empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en la LOPCYMAT, Art. 73, sobre Declaración de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y cumplir con la norma COVENIN 474 REGISTRO, CLASIFICACION Y ESTADISTICAS DE LESIONES DE TRABAJO; debe presentar el modelo de informe de accidentes e incidentes a ser utilizado.

    - La Empresa Contratista deberá cumplir con la Información solicitada en el Anexo 1 “DOCUMENTOS DE GESTION S.H.A. DE EMPRESAS CONTRATISTAS-GENERACION.”

    - La Unidad Contratante realizará una inspección de ARRANQUE al inicio del servicio para validar la condición de los EPP, EPC, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, VEHICULOS Y PERSONAL DE LAS CUADRILLAS de la Empresa Contratista.

    - La Empresa Contratista dentro de su estructura de organización (SHA), deberá contar con supervisores de formación y experiencia comprobada, en Seguridad, Higiene y Ambiente.

    - El perfil del trabajador que vaya a ocupar el cargo de supervisor de SHA de La Contratista, deberá estar enmarcado, por lo menos, dentro de los criterios establecidos por LA EDC, los cuales se indican en la documentación Anexo 1 de este Pliego.

    - El trabajador que postule La Contratista para ocupar el cargo de Supervisor de SHA en su empresa, deberá ser entrevistado previamente por la Coordinación de Seguridad Integral de La EDC y antes de su contratación.

    - La cantidad de Supervisores SHA en campo, durante la ejecución del servicio tendrá una proporción de un (1) Supervisor SHA por cada 25 trabajadores. Adicionalmente deberá contar con un (1) Coordinador SHA, quien coordinara a los Supervisores SHA en campos. La Empresa Contratista deberá suministrar los teléfonos contacto, correo electrónico.

    - La unidad Contratante solicitará a la empresa Contratista para aquellos trabajos que así lo requieran un procedimiento de trabajo escrito, en el que se hayan establecido los pasos a seguir, el personal involucrado, los equipos y herramientas necesarias a utilizarse, los riesgos asociados, las medidas de prevención y control, así como, las acciones de atención en caso de ocurrir una emergencia.

    - La Unidad Contratante hará entrega de un CD, Anexo 1 este pliego, donde se indica el Programa de SHA y SO y Normas SHA de LA EDC, que el Contratista debe cumplir a cabalidad:

- Norma 109. "Norma que regula a las Empresas Contratistas en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente",

- Guía del Sistema de Gestión de SHA y SO Contratista (Guía de referencia sobre el contenido de un programa de SHA y SO)

- Información sobre el Laboratorio de Pruebas de los EPP y EPC;

- Norma 90. "Normas que regulan la  atención de Siniestro / Accidente Laboral, Contratista y Tercero con responsabilidad."

- Elementos del programa de Seguridad, Higiene y Ambiente y Salud Ocupacional- Lineamientos para las Empresas  Contratista de Generación;

- Guía para la Elaboración del Procedimiento de Trabajo. Lineamientos para las Empresas Contratistas de Generación.

- Especificaciones de Seguridad, Higiene y Ambiente. Lineamientos para las Empresas Contratistas de Generación.

- Documentos de Gestión S.H.A.: Lineamientos para las Empresas Contratistas de Generación.

- Perfil de Competencias Mínimas Exigidas. Cargo: Supervisor de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA). Lineamientos para las Empresas Contratistas de Generación.

- Flujograma a Aceptación Coordinador/ Supervisor SHA. Lineamientos para las Empresas Contratistas de Generación.

    - La EDC realizara Inspecciones y Auditorias de SHA y SO a la empresa contratista para velar por el cumplimiento de la Norma 109 y el cumplimiento de los del programa de SHA y SO.

    - La EDC solicitará mensualmente el reporte de la siniestralidad durante la ejecución del trabajo, según norma COVENIN 474-Generación.

SECCIÓN III

FORMULARIOS DE LA OFERTA (MODELOS)

MODELO 1

FORMULARIO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

FECHA __________________

Contratación Directa  No.    CD/IP/0908/1759

SEÑORES:

C. A. La Electricidad de Caracas.

Tras haber examinado las condiciones del contrato y las especificaciones, inclusive las circulares Nos. __(Insertar los números, si corresponde)_________ de las cuales acusamos recibo por la presente, y manifestamos nuestra conformidad con las mismas, yo (nosotros) ___(Identificación completa del representante del Oferente)_______, actuando en nombre y representación de _____(Identificación completa de la empresa Oferente)_______________, manifestamos nuestra voluntad de participar en el Concurso Abierto  Nº ____________, que tiene por objeto la _______________________.

Para este Concurso Abierto no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una oferta.

Recibiremos toda la correspondencia relacionada con este Concurso Abierto en:

Dirección:               (Dirección de correspondencia de la firma, ciudad y país)

Fax No:                  (Número de Fax)

Teléfono:                (Número de teléfono)

Correo electrónico:   (dirección de correo electrónico)

Garantizamos que toda la información presentada y solicitada es verdadera y exacta, y autorizamos a La EDC para investigar por cualquier medio la certeza y exactitud de la misma.

Condición del Oferente:

Finalmente, declaramos que el Oferente es (Pueden indicarse varias):

_____ PYME

_____Cooperativa que SI cuenta con Personal No Asociado.

_____Cooperativa que NO cuenta con Personal No Asociado.

_____ Organización Comunitaria Constituida con Iniciativa Local.

Declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.

(Fecha)_____________________

(Firma)_____________________

(Nombre)___________________

(Carácter del representante)____

MODELO 2

DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre ___________________________ (Identificación y datos de registro de la empresa), representada por (identificación del representante de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderado mencionar todos los datos del poder y su legalización; si se trata de un funcionario de la empresa señalar los datos completos del instrumento que lo faculta para ejercer la representación de la empresa: Resolución de Junta Directiva; Estatutos Sociales, etc.); y ___________ ___________________________ (Repetir el proceso de identificación anterior para cada una de las empresas consorciadas, asociadas o aliadas), se ha convenido en constituir, como en efecto por este documento se constituye, una agrupación temporal bajo el régimen de consorcio, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Para los efectos de identificación el Consorcio ahora constituido se denominará Consorcio __________________________ (Nombre del Consorcio) (En lo sucesivo denominado el Consorcio). El Consorcio mantendrá sus oficinas en _____  o en cualquier otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela cuando así se exija para el mejor desenvolvimiento del contrato ____________, resultante del Concurso Abierto No. ____(NUMERO CONCURSO ABIERTO)____, (en lo sucesivo  La Obra), en caso de ser favorecidos con la Adjudicación en dicho procedimiento llevada a cabo por C.A. La Electricidad de Caracas. (En lo sucesivo La EDC).

SEGUNDA: Las partes antes mencionadas constituyen una asociación de empresas bajo el régimen de Consorcio para la elaboración en común de la oferta y en caso de adjudicación, la ejecución conjunta de La Obra para La EDC.

TERCERA: La responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio frente a La EDC y terceros, en todo lo relacionado con la indicada Obra, será solidaria e ilimitada. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada, correlativa al objeto del Consorcio, se refiere a la ejecución de la Obra, al cumplimiento de las condiciones del contrato, a la responsabilidad patronal, a sus relaciones frente a terceros y a las demás obligaciones legales y contractuales derivadas del citado contrato.

CUARTA: Este  consorcio continuará vigente hasta la total ejecución de la Obra para la cual se establece y no finalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con La EDC como con terceras personas, si fuere el caso y que tengan relación directa o indirecta con el Contrato o con los suplementos del mismo.

QUINTA: El Consorcio no podrá alterar ni modificar su constitución, ni composición, sin previa y expresa autorización de La EDC. Frente a La EDC, las partes continuarán siendo solidarias e ilimitadamente responsables, aun después de vencido el lapso de vigencia de este contrato, por todas aquellas obligaciones que hubieren podido quedar pendientes y tengan relación con el objeto del Consorcio.

SEXTA: Este Consorcio constituye un contrato de carácter irretractable, no pudiendo ser desconocido o disuelto por cualquiera de las empresas consorciadas, durante el plazo previsto en la cláusula CUARTA.

SÉPTIMA: La empresa ______________ (Nombre de la empresa que representara al Consorcio), en su condición de Líder del Consorcio, asumirá la representación del Consorcio ante todas las autoridades o representantes de La EDC, y en general, ante todas las autoridades o representantes de la República Bolivariana de Venezuela, para los efectos de la Obra adjudicada, antes identificado. Dicha representación la ejercerá el Sr. ______________________ (Identificar al representante del consorcio), el cual tendrá plenas facultades de disposición y administración sobre las actividades, derechos e intereses del consorcio en general y en especial los derivados directa o indirectamente del contrato antes identificados.

Se hacen _____________ ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de __________________, a los __________________________________________-.

Nota: Este documento debe ser firmado y autenticado ante Notaría.

MODELO 3

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR SOLVENTE CON EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

FECHA __________________

Contratación Directa  No.    CD/IP/0908/1759

Señores:

C. A. La Electricidad de Caracas.

Estimados señores:

Yo (nosotros) ___(Identificación completa del representante del Oferente)_______, actuando en nombre y representación de _____(Identificación completa de la empresa Oferente)_______________, declaramos bajo fe de juramento:

Que mi representada está registrada en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con el N/o de Patrono __________________________. (En caso de que no se esté registrado sustituir este párrafo por la indicación de que no se está registrado y la explicación de por que no se cuenta con dicho registro).

Que para la fecha establecida para el acto de apertura de sobres contentivos de Manifestaciones de Voluntad (Sobre A), mi representada, la empresa _____(Identificación completa de la empresa Oferente)_______________, NADA ADEUDA al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y en consecuencia ESTA SOLVENTE en el cumplimiento de sus obligaciones con dicho Instituto por:

(Marque con una X la opción que corresponda)

    - Haber cancelado todas las obligaciones generadas y exigibles para dicha fecha _____

    - No ser contribuyente por no tener ningún trabajador _____

    - No ser contribuyente por no tener operaciones en Venezuela _____

Igualmente autorizamos ampliamente a C.A. La Electricidad de Caracas (La EDC) o a quienes éste designe, a verificar los datos aquí contenidos por los medios que estimen convenientes, que incluye, pero no se limita a llamadas telefónicas, fax, entrevistas, revisión y auditoría de documentos, libros y archivos en nuestras oficinas, a requerirnos la demostración en un plazo perentorio de la información, entre otros.

Declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones

(Fecha)_____________________

(Firma)_____________________

(Nombre)___________________

(Carácter del representante). ___

MODELO 4

CARTA OFERTA

Caracas,          de          de        2009

Señores:

C.A. La Electricidad de Caracas.

Presente.-

Asunto: Presentación de ofertas técnicas y económicas

(Nombre de la firma o Asociación)

El suscrito (nombre del representante legal o persona autorizada para firmar) identificado con (cédula de identidad / documento de identificación que aplique), No. (número de documento) expedido(a) en (lugar de expedición) actuando en nombre y representación de (razón social de la firma o consorcio), con domicilio en (ciudad y país de domicilio de la firma), en mi calidad de (representante legal o tipo de representación) y debidamente autorizado y legalmente facultado según consta en (documento legal de autorización), presento la oferta técnica y económica requerida para el proceso de selección de ofertas en el marco del  (identificar tipo y número de procedimiento)

El suscrito declara que:

- Hemos examinado cuidadosamente el Pliego y no tenemos reservas a los mismos, incluyendo las Circulares Nos.: (relacionarlas indicando su número y fecha); que entendemos sus alcances y significado, que no tenemos reserva sobre ellos, y que han sido considerados para preparar las ofertas técnica y económica.

- De conformidad con el Pliego de Condiciones y según el plan de trabajo, nos comprometemos a ejecutar las Obras solicitadas en los tiempos indicados.

- El precio total de nuestra oferta es por un monto total de Bolívares/Bolívares Fuertes: (indicar en letras y en números) _____________ . (En caso de ofertas por lotes o rubros deberá indicarse el monto de la oferta por cada lote o rubro).

- Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período exigido en el  Pliego de Condiciones .  Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento durante dicho período;

- Nuestra participación en este proceso es libre y voluntaria.

- En caso de resultar aceptada nuestra oferta, aceptamos que el Pliego de Condiciones, las circulares a éstos y la oferta, harán parte integral del Contrato que se suscriba con La EDC.

- Entendemos que La EDC no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Igualmente declaramos bajo fe de juramento que:

- Contamos con la mano de obra calificada (títulos, acreditaciones y certificaciones) con experiencia acordes a las mejores practicas y usos de la industria, de acuerdo a los requerimientos realizados por el ente contratante en sus especificaciones técnicas, igualmente contamos con los equipos, herramientas y vehículos necesarios para la prestación del servicio ofertado y que los mismos se encuentran en perfecto estado de mantenimiento y operatividad, comprometiéndonos a mantenerlos en las mismas condiciones durante la ejecución del contrato, así mismo nos comprometemos a repararlos o reemplazarlos de manera inmediata si ocurriere algún desperfecto o falla en el transcurso de la prestación de los servicios, en caso de ser beneficiarios de la Adjudicación.

- En caso de resultar favorecido con la adjudicación, nos comprometemos a presentar para la firma del contrato, la “Política y Programa de Seguridad y Salud en Trabajo de la Empresa” en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), la Norma Covenin 2260 “Elaboración de Programas de Programas de Seguridad” y el Anteproyecto Norma Técnica Para la Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en el que se contemplen los aspectos relacionados con la prevención de accidentes, atención de lesiones y enfermedades ocupacionales, notificación y conocimientos de riesgos basados en las actividades a desarrollar y el uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal.

Así mismo, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, autorizo de manera expresa e irrevocable a La EDC para que sean practicados, dentro de los dos (2) años siguientes a la presentación de las ofertas, los exámenes de documentos, inspecciones o auditorias para verificar la veracidad de los datos suministrados.

(Fecha)_____________________

(Firma)___________________

(Nombre)_________________

(Carácter del representante)___

MODELO 5

PRESUPUESTO

Caracas,          de             de 2009

Señores:

C.A. La Electricidad de Caracas

Presente.-

HOJA N° _____________________

REF _________________________

OBRA: _____________________________________________________________

| N° | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | % IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

(Fecha)_____________________

(Firma)_____________________

(Nombre)___________________

(Carácter del representante)___

MODELO  6

# CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

| # MES | MONTO MES | MONTO ACUMULADO |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 05 |  |  |
| 06 |  |  |
| 07 |  |  |
| 08 |  |  |
| 09 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| TOTAL |  |  |

MODELO 7

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES

PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº CD/IP/0309/244			FECHA ______________________

Señores

C.A. La Electricidad de Caracas.

Estimados señores:

Tras haber examinado las reglas, requisitos, condiciones, especificaciones y el resto del contenido del Pliego, inclusive las aclaratorias Nos. (Insertar los números, si corresponde) y modificaciones Nos. (Insertar los números, si corresponde), de las cuales acusamos recibo por la presente, y manifestamos nuestra conformidad con las mismas, yo (nosotros) (Identificación completa del representante del Oferente), actuando en nombre y representación de (Identificación completa de la empresa Oferente) declaramos que nuestra oferta cumple totalmente tales reglas, requisitos, condiciones, especificaciones y el resto del contenido de el Pliego, salvo por lo que respecta a los siguientes aspectos:

(Describir expresa y detalladamente en una o más líneas o páginas, según sea necesario TODAS las omisiones, desviaciones o disconformidades de la oferta con el pliego. En caso de que no existan omisiones, desviaciones o disconformidades  indique “NO EXISTEN OMISIONES, DESVIACIONES NI DISCONFORMIDADES”).

Entendemos y aceptamos que conforme a lo dispuesto en el Pliego:

- En esta declaración están todas las diferencias o excepciones respecto de las especificaciones.

- Las desviaciones u omisiones (técnicas o de cualquier otro tipo) que nuestra  oferta tenga respecto a lo  estipulado en el Pliego, deben ser expresamente indicadas en este formulario, reservándose La EDC el derecho a aceptar la desviación o  rechazar la oferta.

- En ningún caso podré hacer valer desviaciones u omisiones no indicadas expresamente en este formulario, aunque las mismas puedan deducirse o inferirse o estén expresamente indicadas en otras partes de la oferta, en cuyo caso la mención a las desviaciones u omisiones se tendrá como no escrita.

- En los casos en que se requiera que en la oferta se detallen los precios por partidas, las partidas establecidas en el Pliego que no se incluyan en el presupuesto, estructura de costos o detalles del precio, o se incluyan con cantidades, descripciones o unidades de medida diferentes a las requeridas, que no estuvieren indicados como desviación en este formulario, se considerarán errores que se corregirán agregando las partidas o cantidades omitidas o divergentes, sin costo adicional en la oferta. En tales casos La EDC nos solicitará que confirmemos la corrección y en caso de que no la confirmemos, nuestra oferta será rechazada.

(Fecha) ___________________

(Firma) ___________________

(Nombre)__________________

(Carácter del representante)___

SECCIÓN IV

MODELO DE CONTRATO

SECCION V

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las siguientes condiciones complementan, detallan o modifican lo establecido en el Modelo de Contrato. En caso de discrepancia privará el contenido de estas Condiciones Especiales del Contrato sobre el Modelo de Contrato.

1.	FORMA DE PAGO

  - La EDC realizará la aprobación de las facturas presentadas y de los informes de control o valuaciones realizadas, según los hitos de pago establecidos por el Oferente y discutidos y aprobados con La EDC.

  - El pago se realizará en Bolívares Fuertes (Bs. F.) para todos los montos referidos al componente nacional y Dólares Americanos (US $) a todo lo referido al componente extranjero, dentro de cuarenta y cinco (45) días continuos contados a partir de la presentación y conformación de las facturas originales a nombre de La EDC y serán pagados con recursos provenientes del Fondo Conjunto Chino-Venezuela destinados al Proyecto Estructurante del Sector Eléctrico Complejo Generador Termocentro.

2.	CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS COSTOS EN EL PRECIO

  - La Contratista acepta expresamente que en la determinación de los precios se han tomado en cuenta todas las condiciones y circunstancias relativas a las Obras contratadas y que el mismo incluye costos y gastos, así como los márgenes de ganancias, por lo que no tendrá derecho a reclamación alguna frente a La EDC en razón de variaciones de precios en la Oferta, con excepción de las modificaciones que pudieran afectar la oferta, a causa de incrementos en los costos producidos directamente por Leyes, Decretos y Reglamentos del Ejecutivo Nacional que incidan directamente en el salario (u otros aspectos de este pliego en los que se acepte variación de precios) y que sean aprobados en fecha posterior a la de presentación de su oferta en el procedimiento de selección de contratista que dio origen al presente contrato.

  - Sólo se reconocerán ajustes de precios en el componente ofertado en Bolívares Fuertes los cuales se realizarán mediante la aplicación de Fórmula Escalatoria acordada entre las partes.

SECCION VI

FORMULARIOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES

MODELO 8

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CONTRATO N º

SUMA AFIANZADA Bs.F:

VIGENCIA DEL CONTRATO:

DESDE: el ____de____de_____

HASTA: el_____de____de_____

Yo, _______, venezolano, mayor de edad, domiciliado en _________, titular de la Cédula de Identidad N° __________, procediendo en mi carácter de _________,  de la Sociedad Mercantil _____________, domiciliada en __________, inscrita  por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del _______, en fecha ________, bajo el N° ________, Tomo _____, representación la mía que consta en _________, suficientemente facultado para este acto por ________, quien en lo sucesivo y para los efectos del presente documento denominada la compañia, carácter mío que consta de instrumento poder autenticado en la Notaría, bajo el Nº    , Tomo   , de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría de fecha, aprobado el otorgamiento de esta fianza en la sesión Nº    de la Junta Directiva de fecha  , y de acuerdo a las Condiciones Generales para los Contratos de Fianzas impresas en la segunda hoja del cuerpo de este Contrato y cuyo texto idéntico se encuentra autenticado por ante la Notaría    , en fecha   , bajo el Nº    . Tomo    de los Libros de Autenticaciones respectivas que se dan aquí por reproducidas,  y salvo lo establecido en las Condiciones Especiales del presente documento declaro: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de (PERSONA NATURAL O JURIDICA, según sea el caso) hasta por la cantidad de BOLIVARES FUERTES (MONTO EN LETRAS) (Bs.F________) debidamente inscrita por ante el Registro ____, bajo el Nº ____, Tomo xx, de fecha xx, modificados sus estatutos, siendo su última reforma en fecha xx, inscrita en el Registro xx, bajo el Nº xx, Tomo xx, en lo adelante denominado EL AFIANZADO, hasta por la cantidad de BOLIVARES FUERTES (MONTO EN LETRAS) (Bs.F_____________ MONTO EN NÚMEROS) para garantizar a C.A. La Electricidad de Caracas, en lo sucesivo denominado “EL ACREEDOR”, el fiel, cabal y oportuno cumplimiento  por parte de EL AFIANZADO de todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo y a favor de  “EL ACREEDOR”, según Contrato N° /    /    /, celebrado  entre ambos para ____________(identificar el contrato), del Proceso de  concurso abierto_____, para la “____________. La presente fianza entrará en vigencia desde el                y permanecerá en vigencia hasta que se efectúe la recepción definitiva o esta se considere realizada de acuerdo con el mencionado Contrato. Transcurrido un (1) año desde la Recepción Definitiva sin que se hubieren incoado la correspondiente demanda por ante los tribunales competentes, caducarán todos los derechos y acciones frente a LA COMPAÑÍA. “LA COMPAÑÍA” renuncia expresamente a los beneficios acordados en los Artículos 1.833, 1834 y 1.836 del Código Civil. La presente fianza estará vigente hasta que se efectúe la Recepción Definitiva de las Obras objeto del Contrato. Se fija como domicilio especial la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquiera otra.

(La Fianza debe ser Notariada)

MODELO 9

FIANZA DE ANTICIPO

CONTRATO DE FIANZA DE ANTICIPO No.__________

SUMA AFIANZADA: Bs.F________________________

VIGENCIA:	Desde la fecha de la entrega del anticipo.

Hasta el total reintegro del Anticipo.

Yo __________________, Venezolano(a), mayor de edad, (estado civil), (profesión), titular de la cédula de identidad No.__________, domiciliado(a) en ____________en mi carácter de______________ de (empresa aseguradora), en lo adelante denominada LA FIADORA, debidamente autorizado por la Junta Directiva de_____________ en su sesión de _______  de fecha_____ de ______. Declaro: Constituyo a mí representada en fiadora solidaria y principal pagadora, en adelante denominada LA AFIANZADA, hasta por la cantidad de  ___________, (indicar tipo de moneda _________), para garantizar a C.A. La Electricidad de Caracas (datos de registro)________________________ en lo sucesivo denominada LA ACREEDORA, el reintegro total del anticipo que por la cantidad ya mencionada hará LA  AFIANZADA, según el contrato para la “____________________” de fecha _____ de ________ de 200_. La presente fianza comenzará a regir a partir de la fecha en que LA AFIANZADA, reciba el aludido anticipo y permanecerá en vigencia hasta que se haya efectuado su total reintegro mediante las deducciones del porcentaje de amortización establecido en el contrato, que debe efectuar "EL ACREEDOR"  de cada factura pagada a "EL AFIANZADO". El monto de esta fianza se reducirá progresivamente en la misma medida en que se fuere amortizando al anticipo y en ningún caso ese monto afianzado podrá ser inferior a la parte no amortizada del anticipo según el régimen de amortización establecido en el contrato.

LA FIADORA renuncia a todos los beneficios que le acuerdan los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil Venezolano.

Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este documento se elige como domicilio especial la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales las partes declaran someterse.

| “LA AFIANZADA |  | “LA FIADORA” |
| --- | --- | --- |
| (EL CONTRATISTA) |  | (LA ASEGURADORA) |

Nota: El contrato de la fianza deberá fijar como domicilio especial la ciudad de Caracas.

MODELO 10

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Quien suscribe: ___________________________, actuando como representante legal de la empresa (cooperativa, asociación o consorcio) ______________________, participante en el proceso de Contratación Directa N° ________________________,  abierto por LA EDC para la ejecución del: “____________________________________________________

______________________________________________”, en nombre de mi representada constituyo y formalizo el Compromiso de Responsabilidad Social, de acuerdo a las instrucciones, orientaciones y términos establecidos por  LA EDC  en  el pliego  del Concurso arriba identificado.

En este sentido, mediante este documento obligo a mi representada a entregar en condición de Compromiso de Responsabilidad Social un Aporte en Dinero equivalente al  porcentaje que corresponda al rango de la Oferta según lo indicado en la tabla de la Sección I (Hoja de Datos del Procedimiento)  (X%) del Monto de la Oferta Básica definida en nuestra Carta Oferta, en las oportunidades y por los montos establecidos en las mencionadas Condiciones Particulares del presente Concurso.

Queda así mismo entendido que este Compromiso quedará sin efecto alguno, si mi representada no resulta beneficiada con la Buena Pro del presente proceso.

En Caracas, a los _____ días del mes de ______________ de dos mil ocho.

Por: (Empresa Consultora, Asociación o Consorcio Participante)

REPRESENTANTE LEGAL

(Nombres y Apellidos

C.I. ___________)

SECCIÓN VII

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS