Sedalia 19 de Septiembre de 2009

Uriel Salazar

Generadora de Atlántico

Ciudad de Panamá

Panamá.

Re: Proyecto Termo Colón

Estimado Dr. Uriel,

Sírvase encontrar anexo a la presente los documentos con las respuestas a la lista presentada por el Ingeniero Juan Gómez a nuestra empresa ProEnergy Services y además la posibles fecha de embarque de los equipos faltantes del ciclo combinado.

Esta lista contestará la posición de ProEnergy Services con respecto a cada renglón en esa lista y las medidas que hemos tomado o que tomaremos para finiquitar la misma.

En referencia a la fecha de envió de los materiales, ProEnergy Services puede ofrecer varias fechas para su envió a Panamá, según su cronograma de instalación. Las posibles fecha del envió se anexan a continuación, le agradeceremos a GENA  proveer en el listado anexo la prioridad o necesidad de los materiales.

Las extensiones de las chimeneas (Stack extensions) serán terminadas el 3 de octubre y estarán disponibles para ser enviadas a Panamá el día 19 de Octubre.

Les recordaría que todo el equipo necesita estar en un almacenaje de clima seco y  es necesario comprobar la disponibilidad del almacenamiento disponible que GENA tiene actualmente para estar seguros que puede acomodar el rotor, diafragmas, el puente de la grúa, y el dispositivo de distribución 15Kv, que requieren ser almacenados en una localización de clima seco, protegido de la intemperie y de las lluvias hasta ser instalados.

Quedando siempre a sus órdenes,

Respetuosamente;

Steve Yates

Gerente del Proyecto