Oferta Comercial

2 x TM 2500 Power Plant

Instalacion y arranque

Propuesta No. 709-2715-Rev2

Noviembre 20, 2009

Sedalia 20 de Noviembre del 2009

CORPOELEC

Corporación Eléctrica Nacional

Torre las Mercedes, Piso 5º Ofic 502-C

Av. La Estancia, Chuao

Caracas, Venezuela

Attn: Econ. Néstor Cheyene

Estimado Néstor, tal como lo hemos estado discutiendo nuestra empresa Energy Parts Solutions Posee en los momentos la disponibilidad de ofrecer dos maquinas GE del modelo móvil TM2500 Capaz de producir 22 MW en condiciones ISO.

Estas maquinas tienen muy poca horas de uso (alrededor de 1500 cada una). Y se encuentran disponibles para una inmediata venta y entrega.

A.	Precio:

El precio fijo de los equipos junto a la instalación y puesta en marcha de esta maquinas para una potencia de 44MW en condiciones ISO y de acuerdo a la oferta comercial 709-2715 de fecha del 20 de Noviembre del 2009 es:

- US   $ 40,000,000

- US  $  2,000,000 Precio del Transporte como opción del Puerto de África hasta El Puerto de Venezuela

Este precio no incluye ningún tipo de transporte local y ambas unidades están sujetas a venta previa

- Impuestos y Gastos de Importación y Nacionalización

Ningún impuesto o gasto de nacionalización o importación ha sido considerado en esta

Oferta comercial.

El Impuesto social si está incluido en este precio.

- FORMA DE PAGOS

Esta propuesta requiere de un pago equivalente a un 10% para poder retirar del mercados las maquinas ofertadas, este pago debe hacerse a los 5 días de haberse aceptado nuestra oferta, este depósito es NO REINTREGRABLE

Esta Propuesta se basa en la siguiente forma de pago:

Pago inicial del 65% a la firma del contrato.

Segundo Pago de 10% cuando las maquinas estén listas para embarque.

Tercer Pago del 5% al llegar las maquinas a Venezuela

Cuarto Pago del 5% a la culminación del trabajo civil.

Quinto Pago del 5% a la culminación mecánica.

Estos pagos son necesarios por el tema de ser este un proyecto de FAST TRACK donde es necesario tener todos los recursos para evitar cualquier retraso.

Este Pago debe hacerse via cable o tranferencia a la siguiente cuenta bancaria:

Energy Parts Solutions

US Bank

3615 W Broadway Blvd

Sedalia, MO 65301

Routing Number: 081000210

Account Number: 152307883347

SWIFT Code is: USBKUS44IMT (that is an 'i' and not a '1')

    - SCHEDULE

Energy Parts Solutions espera preparar los equipos para ser transportados no mas tarde del día 5 Enero del 2010.para poder generar en Marzo del 2010.

Estas unidades podrían estar en operación para finales de Marzo si la compra y los pagos ocurriesen la semana antes del 15 de Diciembre.

    - GARANTIAS

Energy Parts Solutions proveerá un (1) ano de garantías en los paquetes de generación proveídos por nuestra empresa..

Energy Parts Solutions y Corpoelec negociaran de Buena fe para establecer los términos y condiciones generales de esta oferta.

Anexo a la presente se incluye  una descripción y alcance de los equipos a suministrase a Corpoelec, como también la lista de excepciones.

Quedando siempre a sus ordenes en caso de alguna pregunta

Atentamente

Joaquin S.Mavares

Director Internacional